安丘市人民政府办公室文件

安政办〔2022〕2号

安丘市人民政府办公室

关于印发《安丘市城乡环境综合整治行动

实施方案》的通知

各镇政府、街办、开发区管委会，市直有关部门、单位：

《安丘市城乡环境综合整治行动实施方案》已经市政府研究同意，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

### 安丘市人民政府办公室

2022年1月9日

（此件公开发布）

安丘市城乡环境综合整治行动实施方案

为进一步改善城乡环境，提升城市品质，经市委、市政府研究，决定在春节前组织开展城乡环境综合整治行动，确保让人民群众在整洁优美、安乐祥和的环境中欢度新春佳节。现结合我市实际，制定本方案。

- 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持以人为本、服务民生、突出重点、全面提升的原则，广泛动员全市干部群众，对影响城乡环境的突出问题进行一次集中整治，努力营造整洁、优美、文明、和谐的宜居宜业环境。

- 整治内容及任务分工

（一）城区环境综合整治

1.市容秩序综合整治。开展城区乱搭乱建、乱扯乱挂、乱贴乱画、乱堆乱放、乱摆乱买“十乱”治理，整治破损陈旧广告牌匾、取缔占道经营，维护良好市容秩序。(城区主次干道责任单位：市综合行政执法局；背街小巷责任单位：相关街区)

2.完善市政公用、园林、环卫、交通信号杆等基础设施。对城区内路灯、路面及隔离设施、垃圾桶、果皮箱、交通信号杆等进行维修维护或冲洗，确保设施完好、干净。(责任单位：市综合行政执法局、公安局、交通运输局、环卫园林科技集团）

3.居民小区环境整治。对居民住宅区和机关、企事业单位家属院环境卫生开展集中整治，全面治理“脏、乱、差”，集中清理各类积存垃圾、乱贴乱画、乱扯乱挂、乱搭乱建等问题，搞好居民住宅内外环境卫生。(责任单位：市住建局、相关街区）

4.水域环境治理。对大汶河、小汶河、墨溪河、环城河等水域进行整治，全面清理河道垃圾和河面漂浮物，严厉查处向水域周边倾倒垃圾行为，保持河道及周边清洁。(责任单位：市水利局、相关镇街区、环卫园林科技集团）

5.整治环境卫生。对城区主次干道、城中村、背街小巷的裸露、积存垃圾及杂物进行全面清理；对城区街头公园、绿化带、绿地、公厕内的垃圾杂物进行清理，确保整洁有序。(城区主次干道责任单位：市综合行政执法局、环卫园林科技集团；背街小巷责任单位：相关镇街区、环卫园林科技集团)

6.加强交通秩序管理。加强出租车行业管理，治理出租车随意调头、随意加价、拒载乘客等不文明行为。加大交通秩序整治力度，严厉查处闯红灯、不按信号灯行驶、超载超限、酒后驾驶、故意遮挡号牌等交通违法行为，确保交通秩序安全畅通。规范停车秩序，机动车和非机动车须有序停放在停车位内，不得占用盲道或人行道阻碍通行。禁止在停车位堆放杂物、停放样品车等。(责任单位：市公安局、交通运输局、综合行政执法局）

7.道路扬尘管控。加大渣土运输车辆及建筑工地出入口管控，运输车驶出施工现场前，应当冲洗干净，不得带泥出场，污染路面。所有装运砂石、流体、建筑垃圾等容易扬尘的车辆都要密封运输，杜绝抛洒遗漏。(责任单位：市综合行政执法局、住建局、公安局、交通运输局）

### 8.搞好夜景亮化。对道路路灯进行全面检修，及时修复损坏、不亮的路灯。按照节约、安全的原则，对绿地、桥梁等景观亮化以及建筑物亮化进行安全检修，撤除损坏亮化设施，确保夜景照明效果。原则上绿地、桥梁等公用设施不再新上亮化设施。(责任单位：市综合行政执法局、环卫园林集团及相关单位）

（二）农村环境综合整治

1.村居环境综合整治。彻底清理村居“四大堆”，做到进出村口干净整洁，村内道路平整，生活污水有效治理，主干道和公共场所照明设施全覆盖，无清运不及时、垃圾桶外溢和非正规垃圾堆放点、垃圾焚烧残留物等；村内主干道、空闲场地绿化到位，村内无残垣断壁，无乱贴乱画、乱搭乱建、线路凌乱、废弃荒芜宅基地，无街巷畜禽乱跑；农厕管护服务设施功能齐全，无群众不满意现象。(责任单位：市农业农村局、交通运输局、水利局、潍坊市生态环境局安丘分局、各镇街区、环卫园林科技集团）

2.镇区和市场环境整治。对镇街区驻地及原老镇区进行集中综合整治，清理沿街店外经营、乱摆乱放、乱搭乱建、乱扔乱倒、乱停乱放等现象。按照属地管理原则，对集贸市场和养殖场区周边环境进行清理整治，取缔马路市场，清理积存垃圾。(责任单位：各镇街区、环卫园林科技集团）

3.路域、水域环境整治。对高速公路、国省道、县乡道、连村路、生产路路域、河道、沟渠进行综合整治和彻底清理，杜绝占道经营、乱摆广告牌等现象，保证路面整洁有序、沟渠内无积存垃圾等。(责任单位：市交通运输局、相关镇街区）

三、实施步骤

本次城乡环境综合整治集中活动从1月9日开始，1月30日结束，分3个阶段进行：

- 自行整改阶段（1月9日-1月15日）。各镇街区和市直有关部门、单位，按照本方案要求，抓紧研究制定各自的具体工作方案，迅速召开会议，安排部署，确定整治重点和主攻方向，全面展开突击行动，迅速掀起整治活动高潮。

（二）督导检查阶段（1月16日-1月24日）。市政府督查室将联合市综合行政执法局、市农业农村局等单位成立督导小组，对各镇街区和市直有关部门、单位城乡环境综合整治落实情况进行实地督导检查，督查结果将在全市范围内通报。

（三）深化提升阶段（1月25日-1月30日）。各镇街区和市直有关部门、单位认真对照检查发现问题，开展城乡环境综合整治“回头看”，进一步扩大整治范围，提升整治标准，确保人民群众度过一个整洁优美、安乐祥和的新春佳节。

四、保障措施

（一）加强领导，落实责任。成立市城乡环境综合整治领导小组，负责整个活动的组织领导工作。领导小组设2个办公室，城区环境综合整治办公室设在市综合行政执法局，农村环境综合整治办公室设在市农业农村局，分别负责城区、农村整治活动的协调、调度等工作。各镇街区和相关部门、单位要层层落实责任，精心组织，周密安排，积极主动开展工作，确保整治活动取得实效。

（二）加强督导，狠抓落实。各镇街区和市直有关部门、单位，要按照统一部署，突出重点环节、重点部位，消除死角盲区，全力搞好城乡环境综合整治活动。督导小组要对各单位活动开展情况进行实地检查，对工作超前、成效明显的单位进行通报表扬；对组织不力、工作落后的单位,进行通报和约谈。

（三）广泛宣传，全民参与。各镇街区和市直有关部门、单位要广泛宣传环境综合整治活动的重要意义，在广播、电视、报纸等新闻媒体大力宣传综合整治活动开展情况，营造良好的社会氛围，引导广大干部群众积极参与到活动中来。

### 附件：安丘市城乡环境综合整治工作领导小组成员名单

### 附件

### 安丘市城乡环境综合整治工作

### 领导小组成员名单

### 组  长：乔日升  市委副书记、代市长

副组长：管延升  市政府副市长提名人选

高勤耕  市政府副市长提名人选

### 成  员：李伟臣  市住建局局长

刘国伟  市公安局政委、党委副书记

王德勇  市水利局局长

### 周希全  市新安街道党工委书记，潍坊生态环境局安丘分局局长

### 董永照  市综合行政执法局党组书记

### 庄  平  市农业农村局党组书记

### 代锋军  市交通运输局党组书记

### 辛学平  市农业农村局副局长

### 李好贤  市综合执法局党组成员、执法大队政委

### 孙业礼  安丘经济开发区党工委副书记、管委会副主任，青龙湖发展服务中心主任

### 臧  亮  兴安街道党工委副书记、街办主任

### 李湘春  新安街道党工委副书记、街办主任

### 孙学文  大汶河旅游发展中心党委副书记、主任

### 孙海龙  景芝镇党委副书记、镇长提名人选

### 王  鹏  凌河街道党工委副书记、街办主任

### 李  华  石埠子镇党委副书记、镇长提名人选

### 崔国杰  大盛镇党委副书记、镇长

### 崔勇建  辉渠镇党委副书记、镇长

### 邢  鹏  郚山镇党委副书记、镇长提名人选

### 赵锦华  石堆镇党委副书记、镇长提名人选

### 王延江  柘山镇党委副书记、镇长

### 崔君梅  官庄镇党委副书记、镇长提名人选

### 王  赓  金冢子镇党委副书记、镇长提名人选

领导小组下设2个办公室，办公室分别设在市综合行政执法局、市农业农村局，董永照、庄平同志分别兼任办公室主任，李好贤、辛学平同志分别兼任办公室副主任。

安丘市人民政府办公室               2022年1月9日印发