附件2

安丘市国家园林城市复审任务分解表

| 序号 | 目标 | 指标 | 指标 类型 | 具体要求 | 提报内容及进度要求 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、 生态 宜居 | 城市绿地率（%） | 导向 指标 | ≥40%；城市各城区最低值不低于25%。 | 提报2020年、2021年2022年年度年报 | 住建局 | 2022年8月12日 |
|  |  |  |  |  | 辖区范围内的各类绿地明细，包括公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地和位于建成区范围内的区域绿地（全）面积 | 经济开发区、新安街道、兴安街道、大汶河旅游发展中心、凌河街道 | 2022年8月12日 |
| 2 |  | 城市绿化覆盖率（%） | 底线 指标 | ≥41%； 乔灌木 占比≥60%。 | 提报2020年、2021年、2022年年度年报 | 住建局 | 2022年8月12日 |
|  |  |  |  |  | 建成区绿地范围内的各类绿地乔木株数及灌木面积 | 环卫园林科技集团 | 2022年8月12日 |
|  |  |  |  |  | 辖区范围内的各类绿地乔木株数及灌木面积 | 经济开发区、新安街道、兴安街道、大汶河旅游发展中心、凌河街道 | 2022年8月12日 |
| 3 |  | 人均公园绿地面积（m2/人） | 底线 指标 | ≥12m2/人；城市各城区最低值不低于5.0m2/人。 | 提报2020年、2021年、2022年年度年报 | 住建局 | 2022年8月12日 |
|  |  |  |  |  | 提报2020年、2021年、2022年城区人口 | 公安局 | 2022年8月12日 |
|  |  |  |  |  | 提报2020年、2021年、2022年城区公园绿地面积 | 综合行政执法局 | 2022年8月12日 |
|  |  |  |  |  | 辖区范围内的公园绿地明细 | 经济开发区、新安街道、兴安街道、大汶河旅游发展中心、凌河街道 | 2022年8月12日 |
| 4 | 一、 生态 宜居 | 公园绿化活动场地服务半径覆盖率（%） | 底线 指标 | ≥85% | 提报2020年、2021年、2022年年度年报 | 住建局 | 2022年8月12日 |
|  |  |  |  |  | 提报建成区范围内公园绿化活动场地明细 | 综合行政执法局 | 2022年8月12日 |
|  |  |  |  |  | 提报建成区范围内居住用地底图 | 自然资源和规划局 | 2022年8月12日 |
|  |  |  |  |  | 根据综合执法局提报的公园绿化活动场地明细，及自然资源和规划局提报的建成区范围内居住用地面积图，绘制公园绿化活动场地服务半径覆盖图 | 城乡建设服务集团 | 2022年8月12日 |
| 5 |  | 城市绿道服务半径覆盖率（%） | 导向 指标 | 万人拥有绿道长度≥1.0 公里；服务半径覆盖率 ≥60%。 | 提报建成区内绿道长度及明细 | 综合行政执法局 | 2022年8月12日 |
|  |  |  |  |  | 计算建成区绿道服务半径覆盖率 | 综合行政执法局 | 2022年8月12日 |
|  |  |  |  |  | 建成区范围图 | 自然资源和规划局 | 2022年8月12日 |
| 6 |  | 10万人拥有综合公园个数（个/10万人） | 导向 指标 | ≥1个 | 建成区内综合公园个数≥1个 | 综合行政执法局 | 2022年8月12日 |
| 7 |  | 城市生态廊道达标率 | 导向 指标 | 达标率100% | 大汶河两岸不小于100米的生态廊道保护，城市生态廊道达标率100% | 综合行政执法局 | 2022年8月12日 |
| 8 | 一、 生态 宜居 | 城市生物多样性保护达标率 | 导向 指标 | ﹥80%达标 | 青云山植物园生物资源统计 | 文旅局 | 2022年8月12日 |
|  |  |  |  |  | 乡土适生植物应用比例﹥80% | 环卫园林科技集团 | 2022年8月12日 |
|  |  |  |  |  | 大汶河湿地生物多样性连续监测3年以上 | 环卫园林科技集团 | 2022年8月12日 |
|  |  |  |  |  | 城市生物多样性监测连续监测3年以上 | 自然资源和规划局、水利局 | 2022年8月12日 |
| 9 | 二、 健康 舒适 | 城市林荫路覆盖率（%） | 底线 指标 | ≥70% | 城市道路统计表 | 住建局 | 2022年8月12日 |
|  |  |  |  |  | 城市林荫路覆盖率达标≥70% | 综合行政执法局 |  |
| 10 |  | 城市道路绿化达标率%） | 导向 指标 | ≥80% | 道路绿化达标率≥80% | 综合行政执法局 | 2022年8月12日 |
| 11 |  | 立体绿化实施率（%） | 导向 指标 | ≥10% | 近三年新建、改建的公共建筑、工业建筑和市政交通设施项目统计表；具备立体绿化条件的进行立体绿化 | 住建局 | 2022年8月12日 |
|  |  |  |  |  | 城区各中小学具备立体绿化条件的进行立体绿化 | 教体局 |  |
|  |  |  |  |  | 城区医疗机构具备立体绿化条件的进行立体绿化 | 卫健局 |  |
|  |  |  |  |  | 城区各企业具备立体绿化条件的进行立体绿化 | 工信局 |  |
| 12 |  | 园林式居住区（单位）达标率（%） | 导向 指标 | ≥50% | 提报建成区内的所有居住区统计表 | 住建局 | 2022年8月12日 |
|  |  |  |  |  | 提报建成区内的所有中小学统计表 | 教体局 |  |
|  |  |  |  |  | 提报建成区内的所有医疗机构统计表 | 卫健局 |  |
|  |  |  |  |  | 鼓励城区居住区、单位积极申报园林式居住区（单位） | 综合行政执法局 |  |
| 13 | 三、 安全 韧性 | 建成区蓝绿空间占比（%） | 导向 指标 | ≥43% | 提报建成区内所有的水域总面积明细表 | 水利局 | 2022年8月12日 |
|  |  |  |  |  | 提报建成区内各类绿地面积明细表 | 综合行政执法局 |  |
| 14 |  | 防灾避险绿地设施达标率（%） | 导向 指标 | 100% | 《城市防灾避险规划》，防灾避险及防灾避险绿地统计表，按照《城市绿地防灾避险设计导则》完善防灾避险绿地设施。 | 应急管理局 | 2022年8月12日 |
|  |  |  |  |  | 全部绿地数量个数，计算百分比 | 综合行政执法局 |  |
| 15 |  | 城市湿地保护实施率（%） | 导向 指标 | 100% | 加强湿地保护管理 | 综合行政执法局 | 2022年8月12日 |
| 16 | 四 风貌 特色 | 具有历史价值的公园保护率（%） | 导向 指标 | 100% | 建立具有历史价值的公园保护名录。并对具有历史价值的公园制定保护措施，实施保护 | 文旅局 | 2022年8月12日 |
| 17 |  | 古树名木及后备资源保护率（%） | 导向 指标 | 100% | 制定并实施古树名木和后备资源保护措施； 古树名木和后备资源情况统计，保护率达标 | 自然资源和规划局 | 2022年8月12日 |
| 18 |  | 园林绿化工持证上岗率（%） | 导向 指标 | 100% | 联系人社局组织园林绿化工进行培训，保证职工持证上岗率达100% | 综合行政执法局 | 2022年8月12日 |
|  |  |  |  |  | 对园林绿化工进行培训，并颁发可在人力资源和社会保障部所属“技能人才评价证书全国联网查询”网页查询的证书 | 人社局 |  |
| 19 | 申报条件 | 城市园林绿化规划、建设、管理等方面的规章制度、政策和标准较为健全； |  |  |  | 综合行政执法局 | 2022年8月12日 |
| 20 |  | 城市园林绿化建设资金纳入政府财政预算，能够保障城市园林绿化规划建设、养护管理、科学研究及宣传培训等工作的开展； |  |  |  | 财政局 | 2022年8月12日 |
| 21 |  | 城市园林绿化主管部门明确，职责清晰，人员稳定，并有相应的专业管理人员和技术队伍，园林绿化管理规范； |  |  |  | 综合行政执法局 | 2022年8月12日 |
| 22 |  | 结合国土空间规划修编，编制《城市绿地系统规划》、《公园体系规划》、《生物多样性保护规划》、《城市绿道建设规划》和《海绵城市建设专项规划》。 |  |  |  | 城乡建设服务集团 | 2022年8月12日 |
|  |  | 实施城市自体检（应包括国家园林城市评选标准各项指标）；获得城市自体检报告. |  |  |  | 综合行政执法局 |  |
|  |  | 有效实施《城市绿地系统规划》、《公园体系规划》、《生物多样性保护规划》 |  |  |  | 综合行政执法局 |  |
|  |  | 有效实施《城市绿道建设规划》和《海绵城市建设专项规划》 |  |  |  | 住建局、综合行政执法局 |  |
| 23 |  | 重视城市园林文化保护传承与发展，在园林绿化建设中体现地域、历史、人文特色，弘扬地方传统文化。 |  |  |  | 综合行政执法局 | 2022年8月12日 |
|  |  | 定期组织开展专业培训和技能竞赛，园林营造技艺得到较好传承； |  |  |  | 环卫园林科技集团 |  |
| 24 |  | 近2年内（申报当年及前一年自然年内，下同）未发生重大安全、污染、破坏生态环境、破坏历史文化资源等事件，未发生违背城市发展规律的破坏性“建设”和大规模迁移砍伐城市树木等行为，未被省级以上住房和城乡建设（园林绿化）主管部门通报批评。 |  |  |  | 综合行政执法局 | 2022年8月12日 |
| 25 |  | 提报城市地形图， 图件格式：dwg格式 图件比例尺： 1:5000或1:10000 地形图范围大于城市建成区范围 涉密地形图应进行脱密处理 |  |  |  | 自然资源和规划局 | 2022年8月12日 |
|  |  | 遥感调查与测评基础资料和测评报告 |  |  |  | 综合行政执法局 |  |
| 26 | 申报条件 | 创建工作技术报告影像资料（5分钟）或图片资料 |  |  |  | 综合行政执法局 | 2022年9月10日 |
| 27 |  | 国家园林城市自评结果及依据资料 |  |  |  | 综合行政执法局 | 2022年9月10日 |
| 28 |  | 不少于4个能够体现本地园林绿化特色的示范项目 其他能够体现创建工作成效和特色的资料 |  |  |  | 综合行政执法局 | 2022年9月10日 |
| 29 |  | 创园系列宣传活动、全民参与活动 |  |  |  | 宣传部及所有成员单位 | 2022年9月10日 |